## Slide 1
SMART ANKARA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI PROJESİ
Proje Uygulama Eğitimi
Fırat Polat, Ekonomist

## Slide 2
Proje Nedir?
Proje, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde,
belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanır.
Zaman
Bütçe
Amaç
Mekan
Notes: 2

## Slide 3
Çalışma Planı
Proje Yönetimi ve Program Nedir?
Projelerde Başarısızlık Nedenleri ve Nasıl Başarılı Olabiliriz?
Proje Paydaşları Kimlerdir? Proje Yönetim Ekibinin Sorumlulukları Nelerdir?
Proje Yaşam Döngüsü Nedir?
Riskler ve Fırsatlar
Stratejiler, Organizasyon Yapıları, Entegrasyon Yönetimi
Finansal Süreçler, Maliyet Yönetimi ve Satın Alma Kriterleri
Projelerde İletişim ve Kalite Yönetimi
Notes: 3

## Slide 4
Önce Sağlam Proje Kurgusu
Gerisi kolay..
Notes: 4

## Slide 5
Başlamadan Önce…
Program Nedir?
Hibe veren kurum, hükümet ya da otoritenin, yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonrasında, kendi misyonları temelinde ve vizyonları doğrultusunda, teknik ve finansal destek sağladıkları politika uygulama sürecidir. Program süreci birden fazla projeyi desteklemeyi hedefleyen yapılardır. Hibe süreçlerinde projelerin desteklenmesi için uygulanan tüm sürece verilen addır.
Proje Portföyü Nedir?
Proje portföyü, bir kuruluşun finansal ve stratejik hedefleri için birlikte yönetilen ve optimize edilen proje ve süreçler topluluğudur. Projenin belirlenmiş bir nihai hedefi veya teslimatı vardır. Portföy ise, projeden farklı olarak, kaynakların birçok proje için önceliklendirmesi, planlaması ve atanmasını sürekli olarak optimize etmesine yönelik bir yapıdır.
Notes: 5

## Slide 6
PROJELER NEDEN BAŞARISIZ OLUR?

## Slide 7
Projeler Neden Başarısız Olur?
1. Problemlerin Doğru Tespit Edilememesi
2. Paydaş Sorunları
3. Gerçekçi Olmayan
Beklentiler
4. İletişimsizlik
Notes: 7

## Slide 8
Kaynak Eksikliği
Atanan Kaynakları Bilgi ve Tecrübe Eksikliği
Kapsam Kayması
Yönetim Hataları
İnsan Kaynaklarının Sürekli Değişmesi
Risk Yönetimi Yerine Problem Yönetiminin Tercih Edilmesi
Erken Uyarı Sinyallerini Dikkate Almama
Proje Planını Önemsemeden Yapılan Uygulamalar
Kötü Tahminlemeler (Özellikle Finansal Süreçler)
Gerçekçi Olmayan Hedefler ve Bütçelendirme
Makro Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler
Projeler Neden Başarısız Olur?

## Slide 9
Kaynak Yönetimi
- Doğru Bütçeleme
- Kaynak Yönetimi
- Makro Ekonominin Takip Edilmesi
- Sektörel Beklentiler
- Finansal Yeterlilik
Teknik Yeterlilik
- Kaliteli İnsan Kaynağı
- Teknolojik Yeterlilik
- Riske Karşı Direnç
- Belgelendirme ve Raporlama
Hedeflere Uyum
- İhtiyaçlara Cevap Verebilme
- Paydaşların Memnuniyeti
- Hedeflere Ulaşma
- Zamanlama
- Kalite Standartlarına Uygunluk
Yönetimsel Süreçler
- Planlama ve Yönetim
- İletişim
- İşbirliği
- Liderlik
Her Zaman Mümkün 
BAŞARI

## Slide 10
PROJELERDE
İNSAN KAYNAKLARI

## Slide 11
Proje Yönetimi
Proje Yöneticisi
Teknik Proje Yöneticisi
Teknik Proje
Asistanı
Finansal Proje Yöneticisi
Teknik Proje
Uzmanları
Finansal Proje
Asistanı
Satın Alma
Uzmanı
İDARİ PERSONEL VB.
Notes: 11

## Slide 12
PAYDAŞLAR

## Slide 13
PAYDAŞLAR
Proje Sahipleri
(proje sahibi-ortaklar)
Proje Faydalanıcıları
Projeden Etkilenenler
Destekçiler
Karşıtlar
Notes: 13

## Slide 14: Paydaş Analizi İşitme Engelliler Okul Öncesi Eğitim
PAYDAŞLAR
Projeyi Yürütenler
İşitme Engelliler Derneği (Proje Sahibi)
Hollandalı özel eğitim kurumu (Ortak)
Vakıf (Ortak)
STK (Ortak)
Projeden Etkilenenler
Hedef Grup: İşitme Engelliler Derneği okul öncesi dönem öğrencisi olan 54 çocuk, onların aileleri ve dernekte çalışan öğretmenler
Nihai Faydalanıcılar: İşitme engelliler Derneğinin bütün öğerncileri ve onların aileleri, konuyla ilgilenen tüm eğitimci ve pedagoglar, ünviersitelerde ilgili bölümlerde çalışan akademisyenler
Diğer Etkilenen Gruplar
Destekçiler: Bölgedeki yerel yönetimler, Milli Egitim Müdürlükleri, konuyla ilgili olan diğer STK’lar
Karşıtlar: Aynı konuda faaliyet gösteren özel eğitim kurumları

## Slide 15
Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur…
Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması.
Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak
tasarlandığı aşama.
Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali,
ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının,
bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama.
Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
Notes: 15

## Slide 16
Sistematik Riskler
- Ekonomik Risk
- Politik ve Sosyal Risk
- Piyasa Riski
- Faiz Riski
- Satın Alma Gücü Riski
Sistematik Olmayan Riskler
- Finansal Risk
- İş Riski
- Yönetim Riski
- Likidite Riski
Proje Riskleri
- Mantıksal Hatalar
- Reel Hedeflere Uyumsuzluk
- Bütçe Uyuşmazlıkları
- İnsan Kaynakları
- Paydaşlar
Diğer Riskler
- Regülasyon Riski
- Uyum Riski
- Operasyonal Riskler
- İtibar Riski
Risk sözcüğü, çeşitli dillerde çoğunlukla istenmeyen rassal olayların açıklanması için kullanılmaktadır. Finans teorisinde risk, gelecekte gerçekleşmesi beklenen sonuçların gerçekleşmeme olasılığı olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile beklentiden sapmayı içermektedir.
RİSKLER

## Slide 17
FIRSATLAR
-
FIRSATLAR
-
FIRSATLAR
-
FIRSATLAR
-
BİREYSEL ÇALIŞMA – 5 DAKİKA
FIRSATLAR

## Slide 18
STRATEJİ ANALİZİ

## Slide 19
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
Bir veya birden fazla strateji seçilir
Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır
Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
Proje Genel Amacı ve Proje Özel Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir
Notes: 19

## Slide 20
Strateji Analizinin hazırlanması için:
Uygulanabilir Hedef Belirle: Hazırladığınız Hedef Ağacında, dışarıda bırakmak istediğiniz hedefleri tanımlayın (arzu edilmeyen / gerçekleşebilir olmayan / kurum kapasitenizin yeterli olmadığı) Hangi hedefin dışarıda bırakılacağına aciliyet, bütçe, politika öncelikleri, insan kaynakları, toplumsal kabul edilebilirlik kriterleri temelinde karar verilir.
Uygulanabilir Strateji Seçenekleri Belirle: Uygulanabilir stratejileri elde etmek için hedefleri gruplayın, kendi kapasitenizi ve mevcut potansiyel destekleri tanımlayın – Bu kapasiteyle hangi sorunları değiştirebileceğinizi tanımlayın.
Kendi Stratejini Seç: Aşağıdaki kriterler çerçevesinde hangi stratejinin seçileceğini ya da uygun stratejinin hangisi olduğunu değerlendirin.
Strateji Analizi
* Aynı konudaki diğer projelerle etkileşim | * Mali kaynaklar
* Programlama strateji belgeleriyle uyum | * Paydaşların atfettiği önem
* Aciliyet Sırası | * Sosyal kabul edilebilirlik
* Yürütme mekanizmasının kapasitesi | * İnsan ve bilgi kaynaklarının yeterliliği
Analiz Aşaması

## Slide 21: Strateji Analizi İşitme Engelliler Okul Öncesi Eğitim
Cihazlama eksiği tamamlandı
İşitme testi yapılıyor
İşitme engelli çocukların aileleri eğitildi
Özel eğitim müfredatı geliştirildi
Erken tanı yapılıyor
İşitme engellilerin doğru cihazları kullanmaları sağlandı
İşitme engelli eğitimi veren anaokulu sayısı artırıldı
İşitme engelli eğitimi için uzman öğretmen sayısı artırıldı
İşitme engellilere yönelik erken eğitim çalışmaları geliştirildi
İşitme engelli çocukların okula devam artırıldı
I. Düzey
II. Düzey
III. Düzey
IV. Düzey
ARAÇ
ETKİ

## Slide 22
PROJE YÖNETİMİ ÖNCELİKLENDİRME
PROJE ÖNCELİKLENDİRME MODELLERİ

## Slide 23
Püf Noktalar
Proje yönetimi ve önceliklendirme stratejileri, projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve tamamlanması için büyük bir öneme sahiptir.
Önceliklendirme yaparken kullanıcı ihtiyaçlarını ve şirket stratejisini dikkate almak önemlidir.
Farklı proje önceliklendirme modelleri ve yöntemleri mevcuttur, bunlardan en uygun olanını seçmek projelerin başarısını artırır.
SWOT analizi ve MoSCoW metodu gibi araçlar, projelerin önceliklerini belirlemek için etkili birer yardımcıdır.
Önceliklendirme ve projelerin başarı oranı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Doğru önceliklendirme ile projelerin başarı şansı artar.
Notes: 23

## Slide 24
Proje Yönetimi ve Önceliklendirme
Proje yönetiminde önceliklendirme, projelerin başarı oranlarını artırmak için kritik bir adımdır. Öncelik belirleme, proje planlama sürecinin önemli bir parçasıdır ve projenin hedeflerine ulaşması için gereken adımları doğru sırayla ele almayı sağlar. Projenin zamanında tamamlanmasını ve bütçeyle uyumlu olmasını sağlar.
Proje yönetiminde önceliklendirme yapmak, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar ve projenin kritik bileşenlerine odaklanmayı mümkün kılar. Özellikle sınırlı kaynakların olduğu projelerde, öncelik belirleme büyük önem taşır.
Projelerin hedeflerine ulaşma şansını artırmak ve kaynakları etkin bir şekilde yönetmek için proje yönetiminde önceliklendirme yapılmalıdır.
Proje yönetiminde önceliklendirme yapmak, proje sürecinin daha kontrollü ve organize bir şekilde ilerlemesini sağlar. Önceliklendirme, zaman ve kaynak yönetimini optimize eder.
Notes: 24

## Slide 25
Proje Önceliklendirme Modelleri
Proje önceliklendirme, projelerin belirli kriterlere göre sıralandığı ve önceliklendirildiği bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan farklı modeller, projelerin doğru bir şekilde önceliklendirilmesine yardımcı olur.
Sıralama Yöntemi
Sıralama yöntemi, projeleri belirli kriterlere göre sıralamanızı sağlayan basit bir önceliklendirme yöntemidir. Bu yöntemde projeler, önemli faktörlere dayalı olarak numaralandırılır ve sıralanır. Örneğin, projeleri maliyet, zaman veya stratejik önem gibi kriterlere göre sıralayabilirsiniz.
Puanlama Yöntemi
Puanlama yöntemi, projeleri birden çok kriterle değerlendirmenizi ve puanlamanızı sağlar. Her kriter için belirli puanlar verilerek projelerin değerlendirmesi yapılır. Ardından, projelerin toplam puanlarına göre önceliklendirme yapılır. Bu yöntem projelerin daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
SWOT Analizi
Projelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, projelerin hangi alanlarda öncelikli ve stratejik öneme sahip olduğunu belirlemenizi sağlar. SWOT analizi, projelerin hem iç hem de dış faktörlere bağlı olarak önceliklendirilmesine yardımcı olur.
MoSCoW Metodu
Projelerin işlerini önceliklendirmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu metot, projenin amaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak işleri kategorize eder. MoSCoW kısaltması, “Must Have” (kesinlikle olması gereken), “Should Have” (olması gereken), “Could Have” (olabilir) ve “Won’t Have” (olmayacak) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu şekilde projelerin öncelikleri belirlenir ve kaynaklar doğru şekilde yönlendirilir.
Her bir modelin kendi avantajları ve dezavantajları vardır, bu yüzden projenin gereksinimlerine ve özelliklerine göre uygun bir model seçilmelidir.
Notes: 25

## Slide 26
Kurum stratejisi, projelerin önceliklendirilmesinde önemli bir faktördür. Projelerin kurumun hedefleriyle uyumlu olması ve kurumun stratejik amaçlarına katkı sağlaması önemlidir.
Proje öncelikleri, kurumun stratejik hedeflerini ve iş planını destekleyecek şekilde belirlenmelidir.
Şirketin iş planı ve büyüme stratejisi, projelerin önceliklerini belirlemede kılavuz olarak kullanılmalıdır.
Önceliklendirme yaparken, taraflar arasında dengeyi sağlamak ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla şirket stratejisinin uyumunu sağlamak önemlidir. Bu dengeyi bulmak için aktif iletişim, veri analizi ve kullanıcı geri bildirimleri önemli bir rol oynamaktadır.
Önceliklendirme yaparken, taraflar arasındaki dengeyi sağlamak ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla şirket stratejisinin uyumunu sağlamak önemlidir.
Notes: 26

## Slide 27
PROJE ANALİZİ VE SEÇİMİNDE KRİTERLER
Market Analizi
Teknik-Üretim-Tasarım Analizi
Finansal Analiz
Kaynak Analizi (İnsan Kaynağı, Altyapı)
Ekolojik –Kültürel- Dış çevre

## Slide 28
ORGANİZASYON YAPISI VE PROJE KÜLTÜRÜ

## Slide 29
ORGANİZASYONEL YAPILAR
Organizasyonun Yapısı
İşlevsel
Zayıf
Matris
Sınırlı Yetki
İşlevsel Yönetici
Yarı Zamanlı
Yarı Zamanlı
Dengeli
Güçlü
Makul Yetki
İşlevsel ve Proje Yöneticisi
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
Makul ila Yüksek Seviye Arası
Proje Yöneticisi
Tam Zamanlı
Tam Zamanlı
Projeleştirme
En Yüksek Yetki
Proje Yöneticisi
Tam Zamanlı
Tam Zamanlı
Az veya Hiç
İşlevsel Yönetici
Yarı Zamanlı
Yarı Zamanlı
Proje Yöneticisinin Yetkileri
Proje Bütçesini Kim İdare Ediyor?
Proje Yöneticisinin Rolü
Proje Yönetimi İdari Personel
Projenin Temel Nitelikleri
Notes: 29

## Slide 30
İK YÖNETİMİ
ORGANİZASYONEL PLANLAMA
PERSONEL SEÇİMİ
TAKIM GELİŞTİRME

## Slide 31
İnsan kaynakları yönetimi en basit şekilde "Örgütün insanlar ile ilgili konularının bir organizasyonudur" şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımın içeriği bugün insan kaynakları yönetiminin içeriğini amaçlarını ve gelecekte yeni eklenecek görev ve sorumlulukları da kapsayabilecek genel bir tanımdır.
İnsanı ilgilendiren her şeyin organizasyonu.
Konu proje insan kaynakları yönetimi olduğunda “projeye dahil olacak bireylerin seçiminden, etkin kullanımına, eğitiminden, motivasyon konularına kadar geniş yelpazede bir proje yöneticisinin bilmesi gereken konuları kapsayan sürece proje insan kaynakları süreci denir” tanımı daha anlamlı olacaktır.
Proje insan kaynağı yönetiminin amacı proje çalışmasında yer alan insanların projeye en büyük oranda katılımlarını sağlamaktır. Öncelikle genel yöneticiler, mal sahibi/sponsor, proje yöneticileri ve proje ekibine gerekli eğitimler verilir. Proje insan kaynakları yönetim süreci; organizasyonel planlama, personel temini, takım geliştirme süreçlerinin bir kombinasyonudur.
Notes: 31

## Slide 32
Çalışanların görev ve yetkileri organizasyonel planlama ile belirlenir. Organizasyonel planlama, proje rollerinin, sorumlulukların ve raporlama ilişkilerinin tanımlandığı, atandığı ve dokümantasyonunun yapıldığı süreçtir.
Organizasyonel planlama sürecinde proje ara yüzleri, personel gereksinimleri ve kısıtlar girdi olarak kullanılırken şablonlar, insan kaynakları uygulamaları, organizasyonel teori ve paydaş analizleri yardımıyla rol ve sorumluluk atamalar, takım yönetim planı, organizasyon diyagramı ve projenin uygulandığı sektör hakkında ek bilgiler sunan destekleyici bilgiler elde edilir.
Organizasyonel planlama, projedeki görevlerin tanımlanması, dokümante edilmesi ve kişilere atanması, sorumlulukların belirlenmesi ve ilişkilerin raporlanmasından oluşur. Roller, sorumluluklar ve ilişkileri raporlama kişilere veya ekiplere atanabilir. Projeye katılan kişiler projeyi yapan şirket bünyesinde olabilecekleri gibi şirket dışından da olabilirler. Şirket içindeki kişiler pazarlama, muhasebe, finans gibi belli başlı departmanlardan gelirler. Bu süreç sonunda ortaya rol ve sorumlulukları kimlerin alacağının listesi, çalışan yönetim planı, organizasyonel tablo ve destekleyici detaylar ortaya çıkmalıdır.
Notes: 32

## Slide 33: PERSONEL TEMİNİ
Yüksek Seviyede Teknik Beceri
Güçlü Problem Güdümü
Güçlü Hedef Güdümü
Yüksek Kişisel Saygı
Politik Hassaslık

## Slide 34
İnsan Kaynakları Planlama Girdileri
Girişimin Çevre Etkenleri Proje görev ve sorumluluklarının tanımı var olan örgütlerin katılımının ve teknik disiplinlerle kişilerin mevcut etkileşimlerinin anlaşılmasıyla oluşturulur.
Örgütsel Hangi örgütler ya da bölümler projeye katılıyorlar? Şu andaki mevcut çalışma düzeni nedir?
Teknik Bu projeyi tamamlamak için gerekli olan değişik disiplinler ve uzmanlık alanları nelerdir?
Bireyler arası ilişkileri Proje takımı adayları arasında resmi ya da resmi olmayan raporlama ilişkileri nelerdir? Şu andaki mevcut güven ve saygı düzeyi nedir?
Lojistik Projeye dâhil olan kişiler ve ünitelerin arasındaki uzaklık nedir? Kişiler değişik binalarda, zaman dilimlerinde ya da ülkelerde mi?
Politik Potansiyel proje hissedarlarının kişisel amaçları ve gündemleri neler? Hangi gruplar ve insanların proje için önemli olan alanlarda resmi olmayan güçleri var? Hangi resmi olmayan ittifaklar mevcut?
Örgütsel yapı Ana yapısı zayıf matris olan bir örgütteki proje yöneticisinin rolü de göreceli olarak zayıftır.
Ekonomik durum Kiralama ücretlerinin dondurulması, azaltılmış eğitim fonları, ya da seyahat bütçesinin yokluğu kadro seçeneklerini sınırlayabilir.
Proje Yönetim Planı Proje yönetim planı faaliyet kaynak gereksinimlerini, kalite garantisi gibi ek proje yönetim faaliyetleri tanımlamalarını, risk yönetimini ve gerekli olan bütün görev ve sorumlulukların tanımlanmasında proje yönetim takımına yardımı olabilecek tedarikleri içerir.
Faaliyet Kaynak Gereksinimleri İnsan Kaynakları Planlaması faaliyet kaynak gereksinimlerini projenin ihtiyacı olan insan kaynaklarını belirlemek için kullanır.

## Slide 35
Proje Takımı Edinime Girdileri
Mevcudiyet: Kim ihtiyaç olduğu anda hazır bulunabilir ve ne zaman hazır bulunabilir?
Yetenekler: Kişilerin sahip oldukları yetkinlikler nelerdir?
Tecrübeler: Bu kişiler daha önce benzeri ya da ilişkili işler yapmışlar mı? Bu işleri iyi yapmışlar mı?
İlgi Alanları: Bu kişiler projede çalışmaya ilgi duyuyorlar mı?
Maliyetler: Her bir takım elemanına, özellikle de örgütün dışından anlaşmalıysa ne kadar ücret ödenecek?
Örgütsel Süreç Varlıkları: Projeye dâhil olan bir ya da birden çok örgütün personel görevlendirmelerini düzenleyen politika, rehber ya da yönetmelikleri olabilir. İnsan kaynakları bölümleri de proje takımı elemanlarının işe alma, kiralama ve oryantasyonuyla ilgili destek verebilirler.
Görev ve Sorumluluklar: Projenin ihtiyacı olan konumlar, beceriler, yetenekler ve ustalıkları belirler.
Proje Örgüt Şemaları: Proje için gerekli olan insan sayısının genel bir görüntüsünü verir.
Personel Seçimi Yönetimi Planı: Proje programı ile birlikte her bir proje takımı elemanına ihtiyaç duyulan süreleri ve proje takımının temininde önemli olabilecek diğer bilgileri içerir

## Slide 36
PROJE TAKIMI ELDE ETMEK İÇİN HANGİ ARAÇ ve TEKNİKLERİ KULLANIRSINIZ?
PROJE KÜLTÜRÜNÜ NASIL OLUŞTURURSUNUZ?
GRUP ÇALIŞMASI 30 DAKİKA

## Slide 37
Proje Döngüsü Yönetimi
Proje Yönetim ve Uygulama Süreci
Proje Başlatma ve Uygulama Belgesini Geliştirilmesi
Projelerde Entegrasyon Yönetimi
Proje Uygulamalarında Bilgi Birikimin Yönetilmesi

## Slide 38
10 gün içerisinde proje ortakları aşağıdaki belgeleri iletmelidir:
Tüm uygulama dönemi boyunca gerekli ve nitelikli proje personelinin bulundurulacağına dair her bir proje ortağının yasal temsilcisi tarafından imzalanmış serbest formatta beyannameler;
Her bir proje ortağı tarafından proje ekibi üyelerinin atanmasına ilişkin bir idari yazı ve kısa bir görev tanımı.
Proje yönetim ekibi
Projeyi yönetecek personelin proje başladıktan hemen sonra hızlıca tüm proje ortakları tarafından atanması.
Proje
Yönetimi
Ana yararlanıcı 10 gün içinde "Sözleşme"/"Proje Yöneticileri" bölümünü projeyi yöneten kişilerin isim ve iletişim bilgileriyle doldurmalıdır.
Projenin Kuruluşu ve İlk Faaliyetler

## Slide 39
10 iş günü içerisinde Ana yararlanıcı; resmi temsilcisi tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve kaşelenmiş Proje Satın Alma Planını e-posta yoluyla gönderir.
Proje Satın Alma Planı
Proje ortakları ancak Proje Satın Alma Planı OS tarafından onaylandıktan sonra satın alma prosedürlerini başlatabilir.
Satın Alma
Planı
Ortak ülkelerden yararlanıcılar, "Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu" belgesinde yer alan kılavuz ilkeleri ve şablonları kullanmaktadır.
Projenin Kuruluşu ve İlk Faaliyetler

## Slide 40
Ana yararlanıcı, tüm ortaklardan satın alma usulleri ile ilgili bilgileri toplar ve özetler.
Satın Alma Planı iletildikten sonraki 5 iş günü içerisinde, kurum ilgili planı inceler; görüş vererek düzeltme ister ya da onaylar.
Ek bir açıklama ya da düzeltme gerekmesi durumunda kurum, ana yararlanıcıyı bilgilendirir. İlgili bildirim alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde de ana yararlanıcı, revize edilmiş planı yeniden sunmalıdır.
Satın Alma Planında bir değişiklik gerekmesi halinde, ana yararlanıcı kurum satın alma usulünü uygulamadan önce bilgilendirmelidir.
!Aynı veya benzer nitelikteki hizmetler/tedarik/yapım işi türü usuller tek bir ihale usulüne dahil edilmelidir.
Prosedürler, ihale eşiklerini aşmamak adına yapay olarak bölünmemelidir.
Proje Satın Alma Planı
! İhale prosedürlerinin hazırlanması ve başlatılması üzerinde ön kontrol sağlamayacaktır.
Projenin kuruluşu ve ilk faaliyetler

## Slide 41
Avans ödemesi
Avans
Ödemesi
Projenin kuruluşu ve ilk faaliyetler
Çevresel değerlendirme
Proje uygulamasının başlangıcında, ana yararlanıcı, Programın Stratejik Çevresel Değerlendirmesine göre projenin çevresel sonuçlarının varlığı/yokluğu hakkında bilgi sağlar.

## Slide 42
İlk aşama riskleri
Proje yönetimi ve koordinasyon
Bilgilendirme ve görünürlük
Tüm ortakların katılması zorunludur
Çevrimiçi başlangıç izleme toplantısı
Tanıtma ve tavsiyeler verme gibi bir işlevi olan toplantıdır; hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından 2 ay içerisinde gerçekleştirilir.
Raporlama, arşiv ve muhasebe sistemi
Yararlanıcı kapasitesi ve kaynakları
Proje faaliyetlerinin zaman ve eylem planı
İhaleler
Projenin kuruluşu ve ilk faaliyetler

## Slide 43
İzleme
Proje İlerleme Raporları
Yerinde/çevrimiçi izleme ziyaretleri
! Proje uygulamasına yönelik riskler tespit edildiğinde, proje ortaklarına önceden bildirimde bulunmaksızın ara izleme ziyaretleri gerçekleştirilebilir.
Başlangıç çevrimiçi
izleme
Nihai yerinde izleme
Ardıl izleme
Proje kuruluşu ve ilk faaliyetler
Proje uygulaması bitişi sonrasında
Sürdürülebilirlik süresi boyunca

## Slide 44
1 raporlama finansal kısım
&
1 raporlama faaliyetler/içerik
Raporlamada 2 aşama
İlerleme raporunun 2 türü
1) Proje ortakları ana yararlanıcıya bir Ortak Raporu sunar 2) Ana yararlanıcı, ortaklarından aldığı bilgileri özetler ve ortak bir İlerleme Raporu olarak sunar.
Raporlama Ortak Elektronik Sistem aracılığıyla yapılır
İçeriğe ilişkin Proje İlerleme Raporları çeyrek dönemlere denk gelen zaman yani
3 aylıktır
Son uygulama dönemi hariç (uzun veya kısa olabilir)
İzleme

## Slide 45
Raporlama son tarihleri
İlerleme Raporunun Sunulması
İlerleme Raporunun Kontrolü
Ara raporlar için 20 iş günü
Nihai rapor için nihai izleme ziyareti sonrasındaki 15 iş günü
Ara raporlar için 10 iş günü
Nihai rapor için 15 iş günü
5 iş günü
Görüşlerin sunulması

## Slide 46
İçerik/Faaliyet Proje İlerleme Raporu
Temel Bilgiler
1
İdari bilgileri içerir
Sağlanan bilgilerin doğru olduğuna dair bir ana yararlanıcı beyanı içerir
Ana faaliyetlere ilişkin önemli kısımlar
2
Raporlama dönemindeki ana başarıların özeti - belirli özel hedeflere ulaşılmış ve temel çıktılar sağlanmıştır.
Projedeki problemler ve aksamalar
4
Karşılaşılan sorunların, iş planındaki gecikmelerin, yatırımın teslimiyle ilgili sorunların, satın alma prosedürlerine ilişkin gecikme/sorunların diğer proje faaliyetlerinin uygulanması üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere gerekçeleri belirtilir.
Çıktı ve sonuç göstergeleri bilgisi
3
PPR'nin diğer bölümlerindeki bilgilerden otomatik olarak oluşturulur. Raporlama dönemi boyunca proje çıktılarının ve çıktılarının başarısını özetler. Raporlama dönemi boyunca proje çıktılarının ve çıktılarının önceki dönemlere ait değerlerini otomatik olarak toplar.
Ulaşılan hedef gruplar
5
Raporlama döneminde ulaşılan hedef grup sayısı, doğrulama kaynakları için bilgi, katılım türü için açıklamaların yer aldığı kısımdır.

## Slide 47
Proje çıktıları ve sonuç göstergeleri
7
Raporlama dönemi boyunca çıktı-sonuç göstergelerinin ulaşılan değerine ilişkin bilgiler girilir ve bu değere nasıl ulaşıldığına ilişkin gerekçelendirilir. Nihai PPR'de elde edilen değer projenin başından sonuna kadar tüm süreç için doldurulur.
Yatay ilkeler
8
Bu ilkeleri açıkça destekleyen proje faaliyetlerinin somut örneklerinin sağlanmasıyla yalnızca Nihai PPR'de doldurulur.
İş planı ilerleyişi
6
İş Paketlerine göre. Ana yararlanıcı (LP) aşağıdakiler için açıklama sağlar:
Her Çalışma Paketinin hedeflerine doğru ilerleme
Her ortağın katkısı
Her faaliyet için ilerleme ve her WP için elde edilen çıktılar
İçerik/Faaliyet Proje İlerleme Raporu

## Slide 48
İlerleme Raporunun Değerlendirilmesi
Faaliyetlere ilişkin Proje İlerleme Raporu ve ekli destekleyici belgeler, Ortak Sekretarya tarafından değerlendirilir ve onaylanır.
Değerlendirme; proje ilerlemesinin doğrulanmasını, iş paketlerinin ve faaliyetlerin zamanında uygulanmasını, proje çıktılarına ulaşma seviyesini ve Başvuru formuna uygunluğu içerir.
Diğer doğrulama kaynaklarının tüm detayları Proje Uygulama Rehberinde verilmiştir.
! MA, talep edilen ödemeleri yalnızca ilgili PPR'nin OS tarafından kabul edilmesi ve onaylanması durumunda geri ödeyecektir.
! Proje uygulaması sırasında yapılan harcamalar, faaliyetlerin uygulandığını kanıtlayan destekleyici belgelerin Proje İlerleme Raporu ile birlikte sunulması halinde uygundur.

## Slide 49
Doğrulama Kaynakları
Faaliyetten fotoğraflar
Sunumlar/eğitim materyalleri
Katılımcılara verilen materyallerin kopyası
Katılımcı/gözlemcilere iletilen davetiye veya yapılan duyurular
Gündem/eğitim programı
Katılımcı listeleri
Hizmet detaylarını içeren hizmet sözleşmesi
Yapılan faaliyete ilişkin bir faaliyet raporu
Basın konferansları (varsa)
Eğitmen, çevirmen vs ile yapılan sözleşmeler
Proje faaliyetleri
seminerler, konferanslar, eğitimler, çalıştaylar, çalışma toplantıları

## Slide 50
Proje kapanışı
Proje kapanış süreci, Nihai PPR ve Nihai Ödeme Talebinin sunulması ile başlar.
OS yerinde bir nihai izleme ziyareti gerçekleştirir ve tüm faaliyetlerin onaylanmış Başvuru Formuna göre yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
Nihai Proje İlerleme Raporu, OS tarafından onaylanır; MA projenin mali kapanışını gerçekleştirir.

## Slide 51
Proje ortakları, nihai ödeme talebi kapsamında doğrulanan tutarlar için MA tarafından iletilen bildirim mektubu tarihinden itibaren 5 yıl süreyle projeye ilişkin tüm dosya, belge ve verileri izleme amacıyla saklamakla yükümlüdür.
Proje çıktıları proje ortaklarının sorumluluğundadır. Proje ortakları, proje sonuçlarının yaygın şekilde duyurulmasını sağlamak ve kamuoyunun bilgisine sunmakla yükümlüdür.
Proje ortakları, projenin uygulama döneminin tamamlanmasından sonra en az 5 yıl süreyle, proje çıktılarını, koşullarını ve mülkiyetini korumak açısından sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.
Proje kapanışı
Projenin sürdürülebilirliği
Proje sonuçlarının sahiplenilmesi
Proje belgelerinin saklanması

## Slide 52
PROJE ENTEGRASYON VE UYUM PLANINIZI OLUŞTURUN
GRUP ÇALIŞMASI
30 DAKİKA
Projenin sürdürülebilirliği
Proje belgelerinin saklanması

## Slide 53: FAALİYET PLANLAMASI ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ

## Slide 54: Proje Kurgusu – Planlama Aşaması
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve

## Slide 55
Faaliyet Planının Gösterilmesi
Satırlarda faaliyetlerin ve duruma bağlı olarak faaliyet sorumlusunun, sütunlarda ise zaman birimlerinin yer aldığı bu gösterim şekli temsilen şu şekildedir:
Planlama Aşaması

## Slide 56: BÜTÇELEME

## Slide 57
Bütçe 1. İnsan Kaynakları
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
 | Aşağıda yer alan bölümde her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. Detaylı açıklamasına yer verilmeyen kalemlerin bütçenizden çıkartılabileceğini unutmayınız. |  |  |  | 
1. İnsan Kaynakları |  |  |  |  | 
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) |  |  |  |  | 
1.1.1 Teknik (koordinatör, teknik personel vb.) |  | Aylık |  |  | 0,00
1.1.2 İdari/destek personel (raportör, muhasebeci vb.) |  | Aylık |  |  | 0,00
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) |  | Aylık |  |  | 
1.3 Gündelikler |  |  |  |  | 
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) |  | Gündelik |  |  | 0,00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli) |  | Gündelik |  |  | 0,00
1.3.3 Eğitim/seminer/konferans katılımcıları |  | Gündelik |  |  | 0,00
İnsan Kaynakları Alt Toplamı |  |  |  |  | 0,00

## Slide 58
Bütçe 2. Seyahat
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
2. Seyahat |  |  |  |  | 
2.1. Yurt dışı seyahat |  | Her uçuş için |  |  | 0,00
2.2 Yurt içi seyahat |  | Seyahat başına |  |  | 0,00
Seyahat Alt Toplamı |  |  |  |  | 0,00
Notes: 58

## Slide 59
Bütçe 3. Ekipman&Malzeme
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
3. Makine, ekipman ve malzeme |  |  |  |  | 
3.1 Taşıt satın alımı veya kiralanması |  |  |  |  | 0,00
3.1.1 Binek araç dışında taşıt satın alımı |  | Her araç için |  |  | 0,00
3.1.2 Araç veya iş makinesi kiralanması |  | Günlük |  |  | 0,00
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı |  | Her adet için |  |  | 0,00
3.3 Makineler, techizat |  |  |  |  | 0,00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler |  |  |  |  | 0,00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) |  |  |  |  | 0,00
Makine, Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı |  |  |  |  | 0,00
Notes: 59

## Slide 60
Bütçe 4. Yerel Ofis
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
4. Yerel ofis maliyetleri |  |  |  |  | 
4.1 Ofis kirası |  | Aylık |  |  | 0,00
4.2 Tüketim malzemeleri- ofis malzemeleri |  | Aylık |  |  | 0,00
4.3 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) |  | Aylık |  |  | 0,00
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı |  |  |  |  | 0,00
Notes: 60

## Slide 61
Bütçe 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
5. Diğer maliyetler, hizmetler |  |  |  |  | 
5.1 Basım ve yayınlar |  | Adet |  |  | 0,00
5.2 Etüd, araştırma |  |  |  |  | 0,00
5.3 Denetim maliyetleri1 |  |  |  |  | 0,00
5.4 Değerlendirme maliyetleri |  |  |  |  | 0,00
5.5 Tercüme, tercümanlar |  |  |  |  | 0,00
5.6 Mali hizmetler |  |  |  |  | 0,00
5.7 Konferans/seminer/etkinlik organizasyonu |  |  |  |  | 0,00
5.8 Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri1 |  |  |  |  | 0,00
5.9 Yapım/inşaat işleri1 |  |  |  |  | 0,00
5.10 Yapım/inşaat işlerine yönelik kontrollük ve diğer |  |  |  |  | 0,00
5.11 İhale ilan bedeli |  |  |  |  | 0,00
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı |  |  |  |  | 0,00
Notes: 61

## Slide 62
Bütçe – Bütçe Kalemleri 6-7-8-9
Giderler | Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL)2
6. Diğer |  |  |  |  | 0,00
Diğer Alt Toplamı |  |  |  |  | 0,00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) |  |  |  |  | 0,00
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %1'i) |  |  |  |  | 0,00
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) |  |  |  |  | 0,00
Notes: 62

## Slide 63
Bütçe – Beklenen Finans Kaynakları
 |  |  |  | Toplamın yüzdesi | Toplamın yüzdesi | Tutar
 |  |  |  | % | % | TL
Başvuru sahibinin mali katkısı |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
Bu başvuruda talep edilen destek miktarı |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
Diğer kurumlarca yapılan katkılar |  |  |  |  |  | 
Adı |  |  |  |  |  | 
Ortak 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
Ortak 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
… |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
TOPLAM KATKI |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 TL
Projeden elde edilen doğrudan gelir |  |  |  |  |  | 
GENEL TOPLAM |  |  |  | 100% | 100% | 0,00
 | Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilci(ler)i Ad Soyad: |  |  |  |  | 
 | İmza ve Kaşe/Mühür: |  |  |  |  | 
 | Tarih: |  |  |  |  | 
Notes: 63

## Slide 64
GRUP ÇALIŞMASI
FAALİYET PLANI
BÜTÇELEME
GRUP ÇALIŞMASI – 50 DAKİKA

## Slide 65
Genel Bilgi
Program Düzeyinde Yönetim Makamı (MA), Ortak Sekreterya (JS), tarafından yürütülüyor, Ulusal Otorite (NA) tarafından da destekleniyor
Proje Düzeyinde: Proje Ortakları
İletişim: Ortak bir Sorumluluk
Program desteği ve spesifik proje faaliyetleri bağlamında görünürlük eksiksiz olarak her proje faydalanıcısı ve Yönetim Makamı tarafından sağlanmalıdır.
Görünürlük
- Faydalanıcılar tüm iletişim materyallerinde ve özellikle eylem ve sonuçları tanıtırken desteğin kaynağını belirtmelidir;
- Faydalanıcılar ile yapılan tüm anlaşmalar, yerine getirmeleri gereken görünürlük ve iletişim ilkelerini içermeli;
- Avrupa Komisyonu, IPA III fonlarıyla ilgili bilgilendime ve iletişim faaliyetlerini yürütmeli, stratejik iletişimi ve kamu diplomasisini desteklemeli ve desteklenen tüm eylemler hakkında kamuya açık bilgi vermelidir.
Şeffaflık
Kural olarak, her proje ortağı proje sonuçlarının iletilmesi ve yayılması sürecine dahil olmalıdır.

## Slide 66
Yasal Çerçeve
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve dış finansman araçları tarafından desteklenen Avrupa bölgesel işbirliği hedefine (Interreg) yönelik belirli hükümlere ilişkin 24 Haziran 2021 tarihli (AB) 2021/1059 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Tüzüğü
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu Plus, Uyum Fonu, Adil Geçiş Fonu ve Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ile ilgili ortak hükümleri belirleyen 24 Haziran 2021 tarih ve (AB) 2021/1060 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
ve
Su Ürünleri Fonu ve bunlara yönelik mali kurallar ve İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu, İç Güvenlik Fonu ve Sınır Yönetimi ve Vize Politikası Mali Destek Aracı ve özellikle Ek IX, İletişim ve görünürlük – Madde 47, 49 ve 50.

## Slide 67
Bilgilendirme ve Tanıtımda Genel Koşullar
(AB) 2021/1060 Yönetmeliğinin Ek IX'unda belirlenen grafik standartlarına uygun olarak basılmıştır
Birliğin Amblemi
(‘AB Amblemi’)
‘Co-funded by the European Union’
Bu ifade tam olarak yazılmalı ve amblemin yanında yer almalı
Finansman Beyanı
Programı Logosu
2021 – 2027
Program Logosu

## Slide 68
Görsel yönergelerle ilgili daha ayrıntılı pratik yönergelere «AB ambleminin AB programları bağlamında kullanımı 2021-2027», AB finansmanı alıcıları için operasyonel yönergeler, Mart 2021’de mevcut olup buradan indirilebilir:
https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_en.pdf
https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
Birliğin Amblemi
(‘AB Amblemi’)
AB ambleminin geometrisi, renkleri ve diğer çoğaltma kuralları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki AB web sitesindeki (AB) 2021/1060 Yönetmeliğinin Ek IX’una bakın:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN#d1e37-479-1

## Slide 69
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir» ifadesi her zaman tam olarak yazılmalı ve amblemin yanına yerleştirilmelidir. Metnin AB amblemine göre konumlandırılması hiçbir şekilde AB amblemine müdahale etmemelidir.
Finansman Beyanı

## Slide 70
Etrafında kullanılacak başka logolar, resimler, metinler ya da diğer tasarım öğeleri ile arasında azami bir uzaklık konularak anlaşılır olmasını sağlayacak açık bir alan sağlanmalıdır.
Program Logosu
Markanın üç temel unsuru
1. İçinde renkli kemer bulunan logo;
2. AB amblemi;
3. Finansman Beyanı
2021-2027’ye göre marka 38.1 mm’den daha küçük bir boyutta kullanılmamalıdır
(https://www.interact-eu.net/library#3636-interreg-brand-design-manual-2021-2027).
Proje ortaklarına indirmeleri için her zaman Programın web sitesinde bulunan dijital marka dosyalarını kullanmaları TAVSİYE EDİLİR

## Slide 71
Kanallar
1
2
Dijital İletişim Kanalları ve Enstürmanları
• İnternet sitesi
• Sosyal Medya (Facebook, X ex-Twitter, YouTube, etc.);
• Çevrim içi etkinlikler- toplantılar, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, eğitimler
• Kısa videolar
Standart İletişim Kanalları ve Enstürmanları
• Fotoğraflar
• PR etkinlikleri – basın bültenleri, yayınlar, röportajlar, iletişim stratejisi
• Proje sahiplerinin bina girişinde zorunlu görünürlük unsurlarını taşıyan, AB bayrağını taşıyan plakalar, halka açık etkinliklere ilişkin pankartlar/posterler
• Promosyon Malzemeleri – afiş, küçük hediyeler, araçlar/aletler.
3
Halka Açık Etkinlik:
• Farkındalık artırma kampanyaları, toplantılar, çalıştaylar, konferanslar, seminarlar, eğitimler, basın etkinlikleri

## Slide 72
Fotoğraflar
Yararlanıcıların, başta kamuyu bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri olmak üzere tüm proje faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir fotoğraf arşivi tutmaları önemle tavsiye edilir. Kamuya açık etkinliklerden, proje faaliyetlerinden ve hali hazırda kurulu olan proje ekipmanlarından alınan fotoğraflarla ilgili olarak ortaklar aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:
Konferans/basın toplantısı/atölye veya diğer halka açık etkinliklerden çekilen fotoğrafı programın herhangi bir görselleştirmesinde kullanmak, afiş veya poster gibi
Bir faaliyette bulunan veya bir etkinliğe katılan kişileri, örneğin konuşurken, oyun oynarken veya antrenman yaparken çekmek
Karanlık bir aydınlatmada ve boş sandalye/masalarda fotoğraf çekmekten kaçınmak
Fotoğrafların 1 MB veya 1200 pikselden küçük olmayan dijital JPEG formatında sağlanması
En iyi fotoğraflar düzenli olarak tanıtım amacıyla doğrudan Ortak Sekretarya görevlisine gönderilmeli

## Slide 73
Her proje ortağı, genel kamuoyunu projenin etkisi konusunda bilinçlendirmek ve AB’den gelen mali katkıyı belirtmek sorumluluğuna sahiptir ve görünürlük gereklilikleri tüm basılı ve dijital ürünler, yayınlar, internet siteleri (mobil görünümleri dahil), saha içi etkinlikler, fiziksel yatırımlar ve ekip satın alımları için de geçerlidir.
Sorumluluk
Herhangi bir proje ortağının Programın Bilgilendirme ve Tanıtım gerekliliklerine uymaması, toplam proje bütçesi tutarının %2 ila %3'ü kadar mali düzeltmelere yol açabilir.
Mali Düzeltmeler
Kamuya Sunulan
(AB) 2021/1059 sayılı Yönetmeliğin 36. Maddesi hükümlerine göre, aşağıdaki spesifik görünürlük eylemleri zorunludur:
-Her proje ortağı, yatırım faaliyetlerini kamuoyuna duyuran dayanıklı plaket veya reklam panolarının satın alınmasını öngörmelidir.
-Ortaklar proje boyunca Avrupa Komisyonu ve Yönetim Otoritesi/Ortak Sekreterlik temsilcileriyle bir iletişim etkinliği planlamalı ve organize etmelidir.
Zorunluluklar
Sorumluluk
& Gereklilikler
Proje sonuçları kamuya ücretsiz olarak sunulmalıdır

## Slide 74
İletişim Stratejisi
İletişim Stratejisi, projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasının ayrılmaz bir parçası olmalı, tüm proje faaliyetleriyle ilgili olarak projenin tüm ortakları tarafından tanıtılmasına ilişkin hükümleri ayrıntılı olarak belirlenmeli ve proje uygulama döngüsünün başında hazırlanmalıdır.
İletişim stratejisi, projenin genel hedeflerini, ilgili hedef grupları, projenin uygulanması sırasında kullanılacak spesifik faaliyetleri ve araçları, hedeflenen başarının beklenen göstergelerini ve proje için öngörülen insan ve mali kaynakları içermelidir.
Projenin Parçası
İçerik

## Slide 75
Promosyon Malzemeleri
Temel görünürlük unsurlarını kullanın: Üretilen tüm tanıtım malzemelerinde, yayınlar ve broşürler, kitapçıklar, basın bültenleri, reklamlar, çalışmalar, araştırmalar, anketler, posterler, afişler, sergi panelleri, diğer basılı materyaller, bilgi panoları, tişörtler, çantalar, kalemler, USB’ler, anahtarlıklar, not defterleri, kitap ayraçları, rozetler, video ve ses gibi görsel-işitsel materyallerde, araç, malzeme ve ekipmanlarda, web sitelerinde, sosyal medya kanallarında
Sorumluluk Reddi kullanın, Türkçe içeriklerde Türkçe’yi, İngilizce içeriklerde İngilizce’yi tercih edin.
Proje Ortakları için Genel Kurallar ve Öneriler
“This <publication> / <website/account> / <video/film/recording> was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of <name of the author/partner> and do not necessarily reflect the views of the European Union.”
«Bu <yayın > / <internet sitesi/hesap > / <video/film/kayıt > Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla <yazar/ortak adı> aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

## Slide 76
AB amblemi ve Program logosunun vektör formatındaki görsellerini hiçbir değişiklik yapmadan profesyonel tasarım amacıyla kullanın
Mümkün olduğunca yerel dili kullanın veya hem Bulgarca hem de Türkçe olmak üzere iki dilli tanıtım materyalleri hazırlayın;
Kamuya ve hedef gruplara yönelik tüm iletişim faaliyetlerinde katılımcıların yerel dilini kullanın
Yazılı tüm materyallerde şu yazı tiplerini kullanın: Calibri, Arial, Times New Roman ve tek bir yazı tipi tercih edilmeli
Çantalar için iyi standartta kağıt kalitesi kullanın (150 gsm veya daha iyisi)
Küçük promosyon malzemelerini markalamak için gravürü daha kalıcı bir yöntem ile kullanın
Materyallerinizi tanıtım amaçlı, yüksek kaliteli fotoğraflarla gösterin
Promosyon malzemelerinin tasarımı da dahil olmak üzere iletişim ve görünürlük konularıyla ilgili her türlü soru için danışabilirsiniz.
Proje Ortakları için Genel Kurallar ve Öneriler:

## Slide 77
TEDARİK YÖNETİMİ
SATIN ALMA PROSEDÜRLERİ
AB SATIN ALMA SÜREÇLERİNİ İNCELEYELİM!!!

## Slide 78
BANKA HESABI TEYİDİ
HARCAMALARIN TEYİDİ
- AVANS ÖDEMESİ
ARA ÖDEME FİNAL ÖDEMESİ

## Slide 79
Ödeme Talebi, raporlama dönemi için Ulusal Kontrolörler tarafından kontrolü yapılmış tüm proje ortakları için harcamaların Ulusal Kontrolör/Kontrolörler tarafından doğrulandığını kanıtlayan belgelerin alındığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Yönetim Makamı‘na sunulmalıdır;
Ödeme talebi (Ek:6) – tüm ortaklar için toplu olarak;
Ulusal Kontrolörler tarafından verilen Kontrol Sertifikası/ Sertifikaları;
Proje ortaklarının fatura raporları;
Ana Yararlanıcı(LP) için Mali Kimlik Formu (banka hesap bilgileri) (Ek:1);
KDV durumu beyanı (Ek:11) – yalnızca Bulgar ortaklar için;
Harcama bildiren her ortaktan alınan, proje için çifte finansman ve gelir elde edilmediğine ilişkin beyanları (Ek:12);
İtiraz Beyanı (eğer mevcutsa, NC Kontrol Sertifikasına karşı- (Ek:7)).
Ara Ödemeler ve Final Ödemesi

## Slide 80
Proje bütçesinde öngörülen harcamalar
Proje süresinde gerçekleşmiş ve proje bitiminden itibaren en geç 45 gün içinde ve en geç 31.12.2029 tarihinde ödenmiştir.
Ulusal mevzuata uygun olarak birincil muhasebe ve destekleyici belgelerle raporlanır ve muhasebeleştirilir harcamalar olmalıdır.
Ulusal Kontrolörler ve Yönetim Makamı tarafından uygun olduğu doğrulanan harcamalar
Hibe sözleşmesi hükümleri doğrultusunda
Başka herhangi bir Kamu fonundan finanse edilmemiş harcamalar
Harcamaların uygunluğu
! Beyan edilen harcamalarda çifte finansmana izin verilmez
Harcamalar aşağıdaki durumlarda uygun sayılır
! Döviz kur farkları uygun proje maliyeti değildir
! Borç faizi, para cezaları, mali cezalar, hediye maliyetleri, paylaşılan maliyetler, ulusal mali işlemlere ilişkin ücretler, ikinci el ekipman uygun olmayan harcamalardır.

## Slide 81
Beyan edilen harcamalarda çifte finansmana izin verilmez!!!
Tüm birincil muhasebe belgelerinin ilgili mevzuata göre aşağıda belirtilen zorunlu şartlara sahip olması gerekir:
- Doğrulamaya tabi her fatura veya benzeri muhasebe belgesi, projenin numarasını ve adını ve/veya teklif çağrısı numarasını içermelidir.;
- Tedarik edilen ürün veya hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi – birim/ miktar/ çeşit vb.,
Harcamaların uygunluğu için son tarih - Proje harcamalarının tüm ödemeleri proje ortakları tarafından proje uygulama döneminin tamamlanmasından sonra en geç 45 gün içinde yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen 45 günlük süreden sonra yapılan ödemeler için ilgili harcamalar uygun kabul edilmeyecek ve Yönetim Makamı tarafından proje ortağına geri ödenmeyecektir.
Harcamaların uygunluğu için son tarih - proje harcamalarının tüm ödemeleri proje ortakları tarafından en geç 31.12.2029 tarihine kadar yapılmalıdır. 31.12.2029 tarihinden sonra yapılan ödemeler uygun görülmeyecek ve MA tarafından proje ortağına geri ödenmeyecektir.
Harcamaların Uygunluğu

## Slide 82
Harcamaların Uygunluğu
KDV Harcamaları
Verginin başka bir kaynaktan iade edilememesi durumunda KDV maliyetleri uygundur.
Program kapsamında yalnızca iade edilmeyen KDV uygundur.
Projenin uygulama aşamasında, proje ortaklarından geri ödeme için talep edilen KDV'nin ulusal KDV mevzuatı kapsamında geri alınamaz olduğunu kanıtlayan gerekli belgeleri sağlamaları talep edilmelidir.
Türk Yararlanıcılar tüm proje harcamalarını KDV dahil yapacak ve Türk mevzuatına uygun olarak KDV'nin vergi mükellefi olacaklardır. Türk yararlanıcılara KDV İstisna Sertifikası verilmeyecektir;
Döviz kurları (AB ve Yerel)
Harcamalar EURO cinsinden raporlanır ve harcamaların doğrulama için Ulusal Kontrolöre sunulduğu ayın EC aylık muhasebe döviz kuru kullanılarak dönüştürülmelidir.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

## Slide 83
Borç faizi;
Arazi ve mevcut binaların satın alınması;
İkinci el ekipmanlar;
Para cezaları, mali cezalar ve hukuki ihtilaflar ve davalara ilişkin harcamalar;
Hediye maliyetleri;
Döviz kurunun dalgalanmasına bağlı maliyetler;
Ayni katkılar (ücretsiz gönüllü çalışmalar dahil);
Paylaşılan maliyetler;
Proje kapsamında yürütülen hizmetler, uzmanlık, ekipman ve işler için aynı projenin ortakları ve/veya ilişkili ortakları arasında taşeronluk yapılması;
Ulusal mali işlemlere ilişkin ücretler;
Proje kapsamında yürütülen hizmetler ve çalışmalar için ortaklar arasındaki danışmanlık ücretleri;
Ortak kuruluşların çalışanlarıyla dış uzman olarak sözleşme yapılması, ör. serbest çalışanlar olarak;
AB ve ulusal mevzuata göre uygun olmayan diğer harcamalar.
Uygun olmayan harcamalar
Harcamaların Uygunluğu

## Slide 84
Projenin uygulanması sırasında gelir elde edilmesi durumunda, uygun maliyetlerin toplam değeri, projenin uygulanması sırasında elde edilen net gelirler kadar azaltılmalıdır (AT Yönetmeliği 1303, Md. 65(8));
Projeden elde edilen net gelirler - mal veya hizmet kullanıcılarından yapılan ödemeler, örneğin altyapı tesislerinin kullanıcıları tarafından doğrudan ödenen ücretler vb. (örneğin, proje bir toplum merkezinin veya müzenin yenilenmesine yönelikse, biletlerden elde edilen gelirler) projenin uygulanması sırasında bunların kullanımı düşülmelidir.);
Gelir getirici projelerin uygulanması sırasında, her proje yararlanıcısı, elde edilen gelire ilişkin ayrıntılı, zamanlı, yeterli ve izlenebilir bilgi sağlamalıdır.
Proje sırasında gelirlerin işlenmesi
Harcamaların Uygunluğu

## Slide 85
Harcamaların Uygunluğu
Fatura
Doğrulamaya tabi her fatura veya benzeri muhasebe belgesi, projeyi tanımlayan zorunlu metni içermelidir.
Denetim İzi
Proje ortakları, nihai ödeme talebi kapsamında doğrulanan tutarlar için MA tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca projeyle bağlantılı belgeleri saklamalıdır.
Mali kontrol ve denetim amacıyla bulunması gereken belgeler PIM'de listelenmiştir.
Muhasebe Sistemi
Proje ortakları, çift girişli defter tutma özelliğine sahip uygun bir muhasebe sistemi kullanarak projenin uygulanmasına yönelik analitik hesapları tutmalıdır.
Bu sistemler yararlanıcının olağan muhasebe sisteminin entegre bir parçası olabileceği gibi bu sisteme ek de olabilir.

## Slide 86
Her proje yöneticisi riskin projenin doğasında olduğunu bilir. Ne kadar plan yapılırsa yapılsın riskin üstesinden gelinemez ya da değişken olaylar kontrol altına alınamaz. Proje bağlamında risk, gerçekleşmesi durumunda projenin amaçlarına ulaşması üzerinde olumlu yada olumsuz etkiler yaratabilecek kesin olmayan olay yada durum olarak tanımlanır.
Proje yönetiminin özü risk yönetimidir. Risk yönetimi tepkisel değil önleyici bir yaklaşımdır. Projenin amaçlarına belirlenen hedefler ile ulaşması olasılığını artırır. Projenin değişen durumlar karşısında esnekliğini artırır.
Risk yönetimi, proje uygulanırken meydana gelebilecek potansiyel ve beklenmedik sorunları belirlenme ve yönetme çalışma çabalarıdır. Risk yönetimi sürecinde, mümkün olduğunca çok risk olayı tanımlanır (neler kötüye gidebilir), bunların olumsuz etkileri en küçüklenir (proje başlamadan önce, belirlenen risk olayları ile ilgili ne yapılabilir), gerçekleşen risk olaylarına karşı tepkileri yönetilir ve gerçekleşmesi olası risk olayları için kaynak sağlanır.
Risk Yönetimi
Notes: 86

## Slide 87
Riskin gerçekleşmesi
Riskin maliyeti
Proje
Notes: 87

## Slide 88
Notes: 88

## Slide 89
Risk yönetimi süreci proje üzerinde etkili olabilecek tüm olası risklerin bir listesinin oluşturulmaya çalışılması ile başlar. Tipik olarak planlama süreci boyunca proje yöneticisi, risk yönetimi takımını ve diğer ilgilileri bir araya getirir. Bir araya gelen takım beyin fırtınası ve diğer problem belirleme teknikleri ile potansiyel problemleri belirler.
Risk belirleme sürecinin ön safhalarında çok sık karşılaşılan bir hata olabilecek olayların sonuçlarından çok olmuş olayların sonuçları üzerinde odaklanmaktır. Makro riskler tanımlandıktan sonra projenin spesifik noktalarındaki riskler ele alınabilir. Mikro risklerin belirlenmesi için etkili bir araç, iş kırılım yapısıdır.
Müşterilerden, sponsorlardan, taşeronlardan, satıcılardan ve diğer katılımcılardan sürekli bilgi istenmelidir. İlgili katılımcılarla resmi olarak görüşülür veya bunlar risk yönetimi takımına alınabilir. Bu kişiler sadece değerli bakış açılarına sahip değildir aynı zamanda risk yönetimi sürecine dahil olduklarında kendilerinin projenin başarısına daha fazla adamış olurlar. Risk belirleme sürecinin başarısı için önemli anahtarlardan biri de tavırdır. “Yapılabilir” tavrı uygulama süresince önemli iken, risk belirlemede proje yöneticisi kritik düşünme konusunda cesaretlendirilmelidir. Amaç olayları meydana gelmeden önce tespit etmektir ve Murphy’s Kanunlarından “bir işin ters gitme olasılığı varsa kesinlikle ters gider” unutulmamalıdır.
Risk Belirleme
Notes: 89

## Slide 90
Adım 1 ile potansiyel risklerin bir listesi oluşturulur. Ancak bu risklerin tümü dikkate değer değildir. Bunların bazıları aşikar ve görmezden gelinebilecek türdenken, bazıları projenin başarısı açısından çok ciddi olabilir. Bu aşamada proje yöneticisi, listeden önemsiz ve gereğinden fazla önem verilmiş olan riskleri elemek için bir yöntem geliştirmelidir.
Senaryo Analizleri, risk analizlerinde en çok kullanılan ve en kolay uygulanan yöntemdir. Takım üyeleri her bir riski aşağıdaki durumlar açısından değerlendirmelidir.
Kabul edilemez olaylar.
Olayların meydana gelişlerinin tüm sonuçları.
Olayların etkilerinin büyüklüğü ve şiddeti.
Olayların meydana gelme olasılıkları(veya şansı)
Olay projenin hangi aşamasında meydan gelebilir.
Ele alınan projenin diğer kısımları veya başka projelerle olan etkileşimi.
Risk Ölçme
Notes: 90

## Slide 91
Riske Tepki Geliştirme
1- Riskin Azaltılması
2- Riskten Kaçınmak
3- Riskin Transferi
4- Riskin Paylaştırılması
5- Riski Kabul Etmek
6- İhtiyat Planlaması
7- İhtiyat Bütçesi
8- Bütçe Rezervleri
9- Yönetim Rezervleri
10- Tampon Zamanlar
Notes: 91

## Slide 92
Risk yönetimi sürecinde son adım risk kontrolüdür(risk tepki stratejisinin uygulanması, tetikleyici (triggering) olayları izlemek, ihtiyat planını başlatmak ve yeni risklerin oluşup oluşmadığını gözlemlemek). Projenin kapsamında, bütçesinde ve/veya çizelgesinde biçimsel değişiklikler gerektirecek durumların üstesinden gelebilecek bir değişim yönetimi sistemi kurmak risk kontrolünün en önemli unsurudur. Proje yöneticileri projenin gelişimini takip ettikleri gibi riskleri de izlemelidir. Projenin kapsam, bütçe ve/veya çizelgesinde biçimsel değişiklikler gerektirebilecek olayların üstesinden gelebilecek bir değişim kontrol sistemi oluşturmak risk kontrolü için çok önemlidir.
Riske Tepki Kontrolü
Notes: 92

## Slide 93
İlginize Teşekkürler
FIRAT POLAT
E-mail: firatpolat87@gmail.com
Tel: 0 555 488 62 35